Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы

наименование муниципальной программы

Сектор жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа

наименование ответственного исполнителя

2023 год

отчетный год

28.02.2024

дата составления отчета

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Малясов Андрей Григорьевич

должность, фамилия, имя, отчество

8(81737) 2-33-02

телефон

gkh_ustuzhna@mail.ru

и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий г. Устюжна от общего количества дворовых территорий г. Устюжна | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна от общей площади территорий общего пользования в г. Устюжна | % | 100,0 | 100,0 | 75 | Отклонение связано с включением новых общественных территорий в Программу |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна | % | 20 | 25 | 25 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | Всего средств на реализацию Программы | 74284,30 | 117342,77 | 117342,77 |
|  |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ, соисполнитель: территориальный отдел по городу Устюжна администрации округа | 74284,30 | 74279,31 | 74279,31 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |
| дата | № постановления | обоснование |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |
| 1. Программа высокоэффективна |
| 2. Программа эффективна |
| 3. Программа низкоэффективная |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| По итогам 2023 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Соисполнитель                                                        подпись