АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023 № 19

г. Устюжна

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды

на территории Устюженского

муниципального округа

на 2023-2027 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 38 Устава Устюженского муниципального округа Вологодской области

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на                   2023-2027 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия

главы Устюженского муниципального

округа Вологодской области                                                                   И.А. Петров

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального округа

Вологодской области

от 18.01.2023 № 19

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее - сектор ЖКХ) |
| Соисполнитель Программы | территориальные отделы администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее - администрация округа); комитет по управлению имуществом администрации округа |
| Цель Программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории г. Устюжна |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Устюжна; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования г. Устюжна; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Устюжна. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий г. Устюжна от общего количества дворовых территорий г. Устюжна, %; - доля населения, проживающего в жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна, %; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна от общей площади территорий общего пользования в г. Устюжна, %; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна, %. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023-2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета Устюженского муниципального округа составляет 641,34 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 432,93 тыс. руб., 2024 год – 208,41 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит обеспечить: - долю благоустроенных дворовых территорий в г. Устюжна от общего количества дворовых территорий в г. Устюжна до 2,8 % от общего числа дворовых территорий; - долю населения, проживающего в жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями, до 4,9 % от общей численности населения в г. Устюжна; - долю площади благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна 100 % от общей площади территорий общего пользования в г. Устюжна; - долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна в 30% |

- Характеристика сферы реализации Программы, описание основных

проблем в указанной сфере и перспективы её развития

Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования  города Устюжна.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения г. Устюжна.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта,  организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

В настоящее время на территории г. Устюжна располагается 89 дворовых территорий (приложение 1 к Программе), из которых 85 дворовых территорий (100% от общего количества дворовых территорий города) не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства на территории города Устюжна.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории  г. Устюжна путем качественного повышения уровня благоустройства территории обеспечивает  устойчивое  социально-экономическое  развитие  города,  повышает  туристическую привлекательность, приносит дополнительные инвестиции.

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования  города Устюжна можно оценить по следующим показателям:

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, 1000 м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |  |
| Общая площадь дворовых территорий, 1000м2 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения г. Устюжна), % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Общая численность населения г. Устюжна, тыс. чел. | 8,700 | 8,750 | 8,700 | 8,700 | 8,750 |  |
| Количество территорий общего пользования, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Площадь территорий общего пользования, 1000 м2 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |  |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, 1000 м2 | 11,83 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |  |
| Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, % | 74,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, 1000 м2 | 4,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

Программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории):

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

2. Дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий.

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, представлен в приложении 2 к Программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 3 к Программе.

Собственники  помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также привлекаемые добровольцы (волонтеры) (далее - заинтересованные лица) имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и  ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению в администрацию округа.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию округа в составе заявки о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых по результатам отбора включаются в муниципальную программу.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации Программы.

- Приоритеты в сфере реализации Программы, цели,

задачи, сроки и этапы реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства определены  в  соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, к ним относится:

- повышение уровня благоустройства территорий округа;

-   формирование пространства эффективности.

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Устюжна.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Устюжна;

2) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Устюжна;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  города Устюжна.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

### Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы  приведен в приложении 4 к Программе.

График реализации мероприятий  Программы  приведён  в приложении  5 к Программе.

- Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств

бюджета округа, о прогнозной оценке расходов федерального и областного бюджетов, средств из внебюджетных источников, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Ресурсное обеспечение Программы за счёт средств  бюджета округа, а также информация о прогнозной (справочной) оценке расходов бюджетов других уровней и из внебюджетных источников представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств  бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 432,93 | 208,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Устюженского муниципального округа | 432,93 | 208,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей Программы

| Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 73851,37 | 1875,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1159,95 | 594,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 588,78 | 1281,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1748,73 | 1875,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 2102,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 2102,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Благоустройство общественной территории «Реновация Торговой площади (2 этап). «Козий мостик» и Фестивальное поле» |  |
| Федеральный бюджет | 70000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 70000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы и прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация  Программы  позволит обеспечить:

-  долю благоустроенных дворовых территорий в г. Устюжна от общего количества дворовых территорий  г. Устюжна до 2,8 %, в том числе:

| 2023 год | - | 2,8 | % |  | 2026 год | - | 2,8 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | - | 2,8 | % |  | 2027 год | - | 2,8 | % |
| 2025 год | - | 2,8 | % |  |  |  |  |  |

-  долю населения, проживающего  в  жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями, до 4,9 % от общей численности населения в г. Устюжна, в том числе:

| 2023 год | - | 4,9 | % |  | 2026 год | - | 4,9 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | - | 4,9 | % |  | 2027 год | - | 4,9 | % |
| 2025 год | - | 4,9 | % |  |  |  |  |  |

-  долю площади  благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна  100 % от общей площади  территорий общего пользования в    г. Устюжна, в том числе:

| 2023 год | - | 74,4 | % |  | 2026 год | - | 100,0 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | - | 100,0 | % |  | 2027 год | - | 100,0 | % |
| 2025 год | - | 100,0 | % |  |  |  |  |  |

- долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна в 30%, в том числе:

| 2023 год | - | 25,0 | % |  | 2026 год | - | 30,0 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | - | 30,0 | % |  | 2027 год | - | 30,0 | % |
| 2025 год | - | 30,0 | % |  |  |  |  |  |

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 6 к Программе. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Программы приведена в приложении 7 к Программе.

Приложение 1

к Программе

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир |
| --- | --- |
| 1 | Ул. Беляева д.29 |
| 2 | Пер. Богатырева д.17 А |
| 3 | Пер. Богатырева д.21 А |
| 4 | Пер. Богатырева д.49 |
| 5 | Ул. Веселова д.8 |
| 6 | Ул. Веселова д.42, д.44 |
| 7 | Ул. Веселова д.45 А |
| 8 | Ул. Веселова д. 53, д.55, д.57, д.59, д.61 |
| 9 | Ул. Володарского д.1, д.5 |
| 10 | Ул. Володарского д.4, д.8 |
| 11 | Ул.Володарского д.24 |
| 12 | Ул. Володарского д.27 |
| 13 | Ул. Володарского д.30 А |
| 14 | Ул. Володарского д.39, д.37 |
| 15 | Ул. Володарского д.55, пер. Кузнечный д.6 |
| 16 | Ул. Володарского д.67, пер. Кузнечный д.5 |
| 17 | Ул. Володарского д.92 А |
| 18 | Ул. Гагарина д.14 |
| 19 | Ул. Гагарина д.22 |
| 20 | Пер. Зеленый д.2, д.6, д.8, д.10, д.12 |
| 21 | Ул. Интернациональная д.1, д.3 |
| 22 | Ул. Интернациональная д.2 |
| 23 | Ул. Интернациональная д.8 |
| 24 | Ул. Интернациональная д.12 |
| 25 | Ул. Интернациональная д.13, д.11 |
| 26 | Ул. Интернациональная д.17 |
| 27 | Ул. Интернациональная д.22 |
| 28 | Ул. Интернациональная д.15 |
| 29 | Ул. Карла Макса д.20, д.18 |
| 30 | Ул. Карла Макса д.22 |
| 31 | Ул. Карла Макса д.69 |
| 32 | Ул. Карла Макса д.28 |
| 33 | Ул. Карла Макса д.13 А, д.15 |
| 34 | Пер. Коммунальный д.2, д.4, д.6, пер. Терешковой д.42, д.44, д.46 |
| 35 | Пер. Коммунальный д.7, д.9, ул. Чехова д.14 А, д.12, пер. Терешковой д.45, д,43 |
| 36 | Ул. Коммунаров д.76 |
| 37 | Ул. Коммунаров д.109 |
| 38 | Ул. Коммунаров д.118 |
| 39 | Пер. Коммунистический д.10, д.12, ул. Ленина д.9 |
| 40 | Пер. Коммунистический д.17 А, д.17 Б |
| 41 | Пер. Коммунистический д.23 А |
| 42 | Пер. Коммунистический д.43 |
| 43 | Ул. Красноармейская д.4 |
| 44 | Ул. Красных Зорь д.2 |
| 45 | Ул. Красных Зорь д.22 |
| 46 | Ул. Красных Зорь д.30 |
| 47 | Ул. Ленина д.13 |
| 48 | Ул. Ленина д.17 |
| 49 | Ул. Ленина д.25, д.27 |
| 50 | Ул. Ленина д.28 |
| 51 | Ул. Ленина д.30, д.32 |
| 52 | Ул. Ленина д.44 |
| 53 | Ул. Ленина д.66 |
| 54 | Ул. Литовская д.22, д.24 |
| 55 | Пер. Луначарского д.18 |
| 56 | Пер. Луначарского д.19 А |
| 57 | Пер. Луначарского д.25 А |
| 58 | Пер. Луначарского д.30 А |
| 59 | Пер. Луначарского д.35, д.35А, д.39, д.41, д.37,пер.Советский д.44, д.46, д.48 |
| 60 | Ул. Моисеева д. 13, д.15 А |
| 61 | Ул. Набережная Декабристов д.18 |
| 62 | Ул. Набережная Декабристов д.31 |
| 63 | Ул. Набережная Декабристов д.74 |
| 64 | Пер. Парковый д.1, д.3, д.5 |
| 65 | Пер. Перский д.2 |
| 66 | Ул. Правая Набережная реки Мологи д.7А |
| 67 | Ул. Правая Набережная реки Мологи д.11, д.12 |
| 68 | Ул. Правая Набережная реки Мологи д.17 |
| 69 | Ул. Правая Набережная реки Мологи д.21 |
| 70 | Ул. Правая Набережная реки Мологи д.40 |
| 71 | Ул. Пролетарская д.11 |
| 72 | Ул. Пролетарская д.40 |
| 73 | Пер. Советский д.8 |
| 74 | Ул. Спортивная д.4, д.6 |
| 75 | Ул. Спортивная д.8, д.10 |
| 76 | Ул. Строителей д.4 |
| 77 | Ул.Строителей д.5, д.16, д.16А |
| 78 | Ул. Строителей д.12 А, д.14,ул. Спортивная д.14 |
| 79 | Ул.Строителей д.18, д.20 |
| 80 | Пер.Терешковой д.47, д.49 |
| 81 | Пер. Терешковой д.49 А, д.51 |
| 82 | Ул. Трудовой Коммуны д.11 |
| 83 | Пер. Устюженский д.5, д.7А, д.9, д.9А |
| 84 | Пер.Устюженский д. 10 |
| 85 | Ул. Трудовой Коммуны д.48А |
| 86 | Ул. Володарского д.10, д.14 |
| 87 | Пер. Советский д.47, ул. Спортивная д.1А |
| 88 | Пер. Зеленый д.14А |
| 89 | Пер. Зеленый д.7А |

Приложение  2

к Программе

Список территорий общего пользования и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Территория у памятника «Советским войнам» в г. Устюжна» | Устройство скамеек, асфальтовое покрытие | 2023 |  |
| 2. | «Аллея Ветеранов в г. Устюжна» 1 этап | Очистка от кустарника, асфальтовые дорожки | 2023 |  |
| 3. | «Реновация Торговой площади (2 этап). «Козий мостик» и Фестивальное поле» | Комплекс работ по восстановлению исторического лица города | 2023 |  |
| 4. | Город Устюжна, Правая набережная реки Мологи 1 этап | Организация дорожно-тропиночной сети. Элементы благоустройства: скамьи, урны, фонари | 2024 |  |
| 5. | Сквер на Соборной площади в г. Устюжна | Устройство дорожек, освещение. Элементы благоустройства: скамьи, урны, фонари | 2024 |  |

Приложение 3

к Программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд) Тип: Б. Марка: II. Размер: мелкозернистая. Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь Тип: Б, Марка: II. Размер: крупнозернистая. Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар) Тип: Г. Марка: II. Размер: мелкозернистая. Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь Тип: Г. Марка: II. Размер: крупнозернистая. Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.5. | Щебень Фракция: св. 40 до 70 мм. Назначение: для дорожного строительства Шлаковый. Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 |
| 1.6. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15. Тип: БР соответствие Класс бетона: В30. Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |
| 1.7. | Камни бортовые Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8. Тип: БР соответствие Класс бетона: В22,5. Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |
| 1.8. | Песок Вид: природный Группа: средний Назначение: для строительных работ Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |
| 1.9. | Битум Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 2.1. |  | Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения Характеристики: Вес: 1 кг Мощность, Вт: 12 Световой поток, Лм: 960 Цветовая температура, К: 6500 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 300х300х100 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: датчик движения |
| 2.2. |  | Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчиком Характеристики: Мощность, Вт: 10 Световой поток, Лм: 1000 Цветовая температура, К: 4000 Степень защиты, IP: 65 Размеры, мм: 185*70 Тип рассеивателя: матовый Тип монтажа: накладной Особенности: микроволновый датчик |
| 2.3. |  | Светильник уличный консольный Galad светодиодный Характеристики: Мощность, Вт: 80 Вт Световой поток, Лм: 8000 Цветовая температура, К: 4700-5300 Степень защиты, IP: 65 Тип монтажа: установка на консоль 48-50 мм Материал корпуса: алюминий Материал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый) Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Класс защиты: I |
| 3. | Установка скамеек |
| 3.1. |  | Скамья «Трапеция» №17 Характеристики: Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм, стальной прокат, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 25 кг (1.5 м). Ширина: 70 см, Высота: 50 см, Высота сиденья: 45 см. |
| 3.2. |  | Скамейка «Дунай» № 12 Характеристики: Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм, стальная труба 40*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 42 кг (2 м). Ширина: 59 см, Габаритная высота: 80 см, Высота сиденья: 46 см. |
| 4. | Установка урн |
| 4.1. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 25 л |
| 4.2. |  | Урна уличная Характеристики: Материал: металл Окраска: эмаль Объем: 50 л |

| Приложение 4 к Программе |
| --- |
| Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета округа (тыс. руб.) |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  | Всего из средств бюджета округа | 432,93 | 208,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель программы: сектор ЖКХ | 432,93 | 208,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ, соисполнитель: территориальный отдел по городу Устюжна администрации округа | 432,93 | 208,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к Программе

График

реализации мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Устюжна |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий города Устюжна |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Устюжна |
| 2.1 | Благоустройство территорий общего пользования города Устюжна | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Устюжна |
| 3.1 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Устюжна | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Приложение 6

к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Устюжна | Индикатор 1: доля благоустроенных дворовых территорий г. Устюжна от общего количества дворовых территорий г. Устюжна | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
|  |  | Индикатор 2: доля населения, проживающего в жилищном фонде г. Устюжна с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | Индикатор 3: доля площади благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна от общей площади территорий общего пользования в г. Устюжна | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Устюжна | Индикатор 4: доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в г. Устюжна | % | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |

Приложение 7

к Программе

Методика расчёта значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

- Целевой показатель (индикатор) 1: доля благоустроенных дворовых территорий  г. Устюжна от общего количества дворовых территорий                             г. Устюжна по формуле:

Ддт=(Бдт/Кд)*100%, где:

Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;

### Кд – общее количество дворовых территорий.

2. Целевой показатель (индикатор) 2: доля населения, проживающего  в  жилищном фонде г. Устюжна  с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в г. Устюжна по формуле:

Днт=(Нбд/Чн)*100%, где:

Нбд – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период;

### Чн – общая численность населения муниципального образования город Устюжна.

### Целевой показатель (индикатор) 3: доля площади  благоустроенных территорий общего пользования в г. Устюжна  от общей площади  территорий общего пользования в г. Устюжна по формуле:

Дбт=(Бмт/Кт)*100%, где:

Бмт – количество благоустроенных территорий общего пользования  за отчетный период;

### Кт – общее количество общественных территорий.

4. Целевой показатель (индикатор)4: доля многоквартирных домов в г. Устюжна, в которых заинтересованные лица оказывают трудовое участие  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в г. Устюжна,  от общего количества многоквартирных домов в г. Устюжна по формуле:

Д=(Кду/Кд)*100%, где:

Кду – количество домов, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий которых осуществлялось трудовое участие заинтересованных лиц, за отчетный период;

Кд – общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов.